[LOGO IDAT]

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO IDAT

PROGRAMA DE ESTUDIOS EN DESARROLLO DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS Y CONTROL DE INVENTARIO DE LA BOTICA 'D'SALUD S.A.C.' EN SAN JUAN DE MIRAFLORES DURANTE EL PERÍODO 2026

Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de

Técnico Profesional en Desarrollo de Sistemas de Información

FREDDY CHÁVEZ SULCAHUAMAN

(ORCID: [COMPLETAR])

Lima – Perú

Año 2026

Dedico este trabajo a mi madre y mis allegados.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

Análisis del Negocio	14

Descripción de la Empresa	14

Antecedentes	14

Visión Empresarial	15

Misión Empresarial	15

Organigrama y Funciones de las Principales Áreas	15

Mapa de Procesos y Procesos a Automatizar	17

Identificación de la Necesidad (Problema u Oportunidad)	18

Análisis FODA	18

Elicitación de Requisitos	19

Análisis del Problema	22

Propuesta de Solución	23

Alternativas de Solución	24

Factibilidad del Proyecto a Desarrollar	25

Factibilidad Técnica	25

Factibilidad Operativa	26

Factibilidad Económica	27

Acta de Constitución del Proyecto	31

Planificación del Proyecto	34

Enfoque de gestión de Proyecto	34

Justificación del enfoque a Utilizar	34

Arquitectura de Software	35

Administración del Proyecto	36

Recursos Humanos del Proyecto	36

Modelos, métodos y artefactos a aplicar	37

Planificación del Proyecto	39

Plan del Proyecto	39

Objetivos del Proyecto y Alcances	39

Objetivo General	39

Objetivos Específicos	39

Alcance del Proyecto	40

Beneficios del Proyecto	42

Interesados	42

Supuestos	43

Factores Críticos de Éxito (FCE)	44

Matriz de Riesgo	45

Comunicaciones	46

Diagrama de Gantt	47

Ejecución del Proyecto	48

Fase de Inicio	48

Visión del Proyecto	48

Presentación del Lanzamiento del Proyecto (Kick Off)	48

Historias de Usuario	49

Product Backlog	51

Épicas	51

Fase de Planificación	53

Historias de Usuario Priorizadas	53

Estimación de Tareas de las Historias de Usuario	54

Product Backlog Priorizado y Estimado	60

Sprint Planning	61

Descomposición de Tareas (Plantilla Scrum)	63

Fase de Implementación	71

Incremento del Sprint Backlog	71

Mantenimiento del Product Backlog	72

Daily Scrum Meeting	72

Desarrollo del Sprint Backlog	73

Fase Revisión y Retrospectiva	73

Scrum Board / Tablero Kanban	73

Validación de los Sprints (Sprint Review)	74

Burn Down Chart	77

Creación de la Lista de Impediment Log	78

Retrospectiva del Sprint	78

Pruebas de Aceptación	82

Fase de Lanzamiento	84

Actas de Conformidad de los Entregables	84

Programación	86

Implementación de la Arquitectura de Software	86

Creación de la Base de Datos	86

Implementación de Librerías y Dependencias	87

Codificación del Back End	89

Codificación del Front End	90

Codificación de Consultas y Reportes	91

Codificación de Mantenedores (CRUD)	93

Codificación de Procesos Transaccionales	94

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1	18

Tabla 1	19

Tabla 1	20

Tabla 1	21

Tabla 1	21

Tabla 1	23

Tabla 1	26

Tabla 1	27

Tabla 1	29

Tabla 1	29

Tabla 1	30

Tabla 1	30

Tabla 1	31

Tabla 1	32

Tabla 1	33

Tabla 1	36

Tabla 1	37

Tabla 1	38

Tabla 1	39

Tabla 1	41

Tabla 1	44

Tabla 1	45

Tabla 1	46

Tabla 1	47

Tabla 1	48

Tabla 1	51

Tabla 1	53

Tabla 1	55

Tabla 1	57

Tabla 1	62

Tabla 1	63

Tabla 1	65

Tabla 1	66

Tabla 1	67

Tabla 1	68

Tabla 1	70

Tabla 1	71

Tabla 1	76

Tabla 1	80

Tabla 1	80

Tabla 1	81

Tabla 1	82

Tabla 1	83

Tabla 1	83

Tabla 1	84

Tabla 1	85

Tabla 1	86

Tabla 1	88

Tabla 1	89

Tabla 1	92

Tabla 1	93

Tabla 1	94

Tabla 1	95

Tabla 1	96

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1	20

Figura 1	21

Figura 1	27

Figura 1	29

Figura 1	33

Figura 1	34

Figura 1	34

Figura 1	39

Figura 1	40

Figura 1	42

Figura 1	42

Figura 1	43

Figura 1	49

Figura 1	51

Figura 1	52

Figura 1	57

Figura 1	58

Figura 1	59

Figura 1	75

Figura 1	75

Figura 1	75

Figura 1	76

Figura 1	76

Figura 1	76

Figura 1	77

Figura 1	77

Figura 1	77

Figura 1	78

Figura 1	78

Figura 1	78

Figura 1	78

Figura 1	81

Figura 1	81

Figura 1	81

Figura 1	81

Figura 1	81

Figura 1	87

Figura 1	88

Figura 1	90

Figura 1	91

Figura 1	93

Figura 1	93

Figura 1	95

Figura 1	95

Figura 1	95

Figura 1	99

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo de aplicación profesional se llevó a cabo en la botica D'Salud S.A.C., dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, medicamentos genéricos y de marca, productos de higiene personal y suplementos vitamínicos, ubicada en la Av. Guillermo Billinghurst 1045, San Juan de Miraflores, Lima. El objetivo primordial fue la automatización del proceso de venta y el control de inventario, los cuales eran gestionados de manera manual mediante cuadernos y hojas de cálculo. Esta gestión generaba errores en el registro de boletas, descontrol en el stock disponible, ausencia de control sobre fechas de vencimiento de los medicamentos y demoras en la generación de reportes, afectando la operatividad del negocio y representando un riesgo para los clientes por la posible dispensación de productos vencidos. Para dar solución a esta problemática, se desarrolló e implementó un sistema web que permitió automatizar el proceso de venta, posibilitando el registro de productos con categorías, lotes y fechas de vencimiento, la gestión de proveedores, el registro de ventas con generación de boletas internas con numeración correlativa, el control de stock en tiempo real con alertas de bajo inventario y productos próximos a vencer, y reportes filtrados por período. La solución implementada logró la automatización exitosa de los procesos mencionados, eliminando errores del registro manual, optimizando el inventario con trazabilidad por lote y fecha de vencimiento.

Introducción

El presente documento detalla el Trabajo de Aplicación Profesional (TAP) titulado "Desarrollo e implementación de un Sistema Web para la Gestión de Ventas y Control de Inventario de la Botica D'Salud S.A.C. en San Juan de Miraflores durante el período 2026", desarrollado como requisito para optar el título de Técnico Profesional en Desarrollo de Sistemas de Información del Instituto de Educación Superior Privado IDAT. El proyecto consistió en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web que automatizó los procesos de gestión de ventas y control de inventario bajo el marco de trabajo SCRUM, completándose en cinco sprints durante un plazo de cuatro meses. El desarrollo se realizó utilizando Laravel 11 (PHP) para el backend, React con Inertia.js y Tailwind CSS para el frontend, y Eloquent ORM con MySQL para la persistencia de datos.

En el Capítulo I se realiza el análisis del negocio, abarcando la descripción de la empresa, la identificación del problema, la propuesta de solución, los objetivos del proyecto, las alternativas evaluadas y un análisis detallado de la factibilidad técnica, operativa y económica del proyecto, incluyendo el cálculo de costo-beneficio y el acta de constitución del proyecto.

En el Capítulo II se desarrolla la planificación del proyecto, que incluye el enfoque ágil aplicado, la arquitectura de software seleccionada, la administración del proyecto con sus recursos humanos, los modelos y artefactos de Scrum aplicados, la declaración de alcance, los objetivos general y específicos, los beneficios esperados, los interesados, supuestos, riesgos y el diagrama de Gantt.

En el Capítulo III se presenta el desarrollo del proyecto bajo el marco SCRUM, organizado en cinco fases: inicio, planificación, implementación, revisión y retrospectiva, y lanzamiento. Se documentan las historias de usuario, el product backlog, las priorizaciones MoSCoW, los sprints planificados, los tableros Trello, los scrum boards, los burn down charts, las retrospectivas, las pruebas de aceptación y las actas de conformidad de los entregables.

En el Capítulo IV se describe la programación del sistema, abarcando la implementación de la arquitectura de software monolítica, la creación de la base de datos relacional con MySQL, la instalación de librerías y dependencias, la codificación del backend con Laravel y del frontend con React e Inertia.js, el listado de consultas y reportes, los mantenedores CRUD y los procesos transaccionales del sistema.

El presente documento abarca los Capítulos I al IV del Trabajo de Aplicación Profesional. Los capítulos restantes (Pruebas de Calidad de Software, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos) se desarrollarán en una fase posterior del documento.

Capítulo I

# Análisis del Negocio

## Descripción de la Empresa

La botica D'Salud S.A.C. es una organización dedicada a la comercialización al por menor de productos farmacéuticos, medicamentos genéricos y de marca, productos de higiene personal, suplementos vitamínicos y artículos de primeros auxilios, ubicada en la Av. Guillermo Billinghurst 1045, urbanización San Juan, distrito de San Juan de Miraflores, Lima.

### Antecedentes

La botica D'Salud S.A.C., fundada el 10 de junio de 2019, surgió con el propósito de ofrecer a los vecinos de la zona un establecimiento farmacéutico confiable, con productos de calidad y precios accesibles. San Juan de Miraflores es uno de los distritos con mayor densidad poblacional de Lima Metropolitana, lo que genera una demanda constante de productos farmacéuticos y de cuidado personal.

Desde su fundación, D'Salud S.A.C. se ha posicionado como una alternativa cercana y confiable frente a las grandes cadenas de farmacias, ofreciendo atención personalizada, asesoría farmacéutica directa y precios competitivos. Su catálogo incluye medicamentos genéricos y de marca, productos de higiene personal, cuidado del bebé, suplementos vitamínicos, productos naturales y artículos de primeros auxilios, organizados en categorías que facilitan su ubicación y control.

En sus primeros años de operación, la gestión de ventas e inventario se realizó de forma completamente manual, utilizando cuadernos para el registro de ventas y hojas de cálculo en Excel para el control de stock. Con el crecimiento del volumen de productos y transacciones, este modelo de gestión comenzó a evidenciar limitaciones críticas, particularmente en el control de fechas de vencimiento de los medicamentos, un aspecto fundamental en el rubro farmacéutico que impacta directamente en la salud de los clientes y en las obligaciones regulatorias del establecimiento.

Nota: La botica D'Salud S.A.C. es una empresa ficticia creada para fines académicos del presente Trabajo de Aplicación Profesional.

### Visión Empresarial

"Ser reconocida como la botica de referencia en la urbanización San Juan y zonas aledañas del distrito de San Juan de Miraflores, destacando por la calidad de nuestros productos, la confiabilidad de nuestra asesoría farmacéutica y la eficiencia en la gestión de nuestro inventario, garantizando siempre la dispensación de productos vigentes y en óptimas condiciones." (D'Salud S.A.C., 2026)

### Misión Empresarial

"Ofrecer a nuestros clientes productos farmacéuticos, de higiene y cuidado personal de calidad, a precios justos y accesibles, con atención personalizada y asesoría farmacéutica profesional, respaldados por un control riguroso de inventario que garantice la vigencia y el buen estado de cada producto dispensado." (D'Salud S.A.C., 2026)

### Organigrama y Funciones de las Principales Áreas

La estructura organizacional de la botica D'Salud S.A.C. está conformada por la Gerencia General y cinco áreas funcionales que cubren la operación del establecimiento, desde la compra de productos farmacéuticos hasta la dispensación al cliente final. Las funciones de las principales áreas se presentan a continuación.

Tabla 1

Funciones de las principales áreas de la botica D'Salud S.A.C.

| Área | Funciones Principales |
| --- | --- |
| Gerencia General | Supervisión general del negocio. Toma de decisiones estratégicas. Aprobación de compras mayores y negociación con distribuidoras farmacéuticas. Representación legal del establecimiento. |
| Administración | Coordinación entre áreas. Control de caja diario. Gestión de documentación y archivo. Coordinación con contabilidad externa. |
| Ventas / Dispensación | Atención al cliente en mostrador. Dispensación de medicamentos y productos. Registro de ventas en el sistema. Emisión de boletas de venta. Asesoría farmacéutica básica al cliente. |
| Almacén | Recepción y clasificación de productos por categoría. Control de inventario con verificación de lotes y fechas de vencimiento. Alertas de stock bajo y productos próximos a vencer. Organización y rotación de productos (FEFO: First Expired, First Out). |
| Compras | Gestión de pedidos a distribuidoras farmacéuticas y laboratorios. Negociación de precios y condiciones de compra. Coordinación de recepción de mercadería con almacén. |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1

Organigrama de la botica D'Salud S.A.C.

[INSERTAR FIGURA 1 — Organigrama de la botica D'Salud S.A.C.]

Nota. Elaboración propia.

### Mapa de Procesos y Procesos a Automatizar

El mapa de procesos de la botica D'Salud S.A.C. clasifica las actividades de la organización en tres niveles: procesos estratégicos, operativos (cadena de valor) y de apoyo. Los procesos identificados como núcleo del proyecto son la Gestión de Ventas y el Control de Inventario, donde se concentra la problemática operativa actual de la botica y donde el sistema propuesto genera el mayor impacto en términos de eficiencia, trazabilidad y seguridad para los clientes.

Figura 2

Mapa de procesos de la botica D'Salud S.A.C.

[INSERTAR FIGURA 2 — Mapa de procesos de la botica D'Salud S.A.C.]

Nota. Elaboración propia.

Tabla 2

Clasificación de procesos y procesos a automatizar

| Nivel | Proceso | Automatizado por el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Estratégico | Planificación Estratégica | No |
| Estratégico | Gestión de Convenios con Laboratorios | No |
| Operativo | Gestión de Compras a Distribuidoras | No |
| Operativo | Recepción y Almacén de Productos | Parcial (registro de lotes y vencimientos) |
| Operativo | Control de Inventario por Lote y Vencimiento | Sí |
| Operativo | Gestión de Ventas y Dispensación | Sí |
| Operativo | Generación de Boletas Internas | Sí |
| Operativo | Reportes Operativos | Sí |
| Apoyo | Administración y Caja | No |
| Apoyo | Gestión del Talento Humano | No |
| Apoyo | Tecnología de Información | No |

Fuente: Elaboración propia.

## Identificación de la Necesidad (Problema u Oportunidad)

### Análisis FODA

El análisis FODA de la botica D'Salud S.A.C. permite identificar los factores internos y externos que impactan el desempeño del negocio, brindando el contexto estratégico que justifica la implementación del sistema propuesto.

Tabla 3

Análisis FODA de la botica D'Salud S.A.C.

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| F1. Ubicación en zona de alta densidad poblacional. F2. Atención personalizada y asesoría farmacéutica. F3. Precios competitivos frente a cadenas grandes. F4. Variedad de productos farmacéuticos y de cuidado personal. F5. Relación consolidada con distribuidoras farmacéuticas. | O1. Creciente demanda de medicamentos genéricos. O2. Mayor conciencia del autocuidado post-pandemia. O3. Herramientas tecnológicas accesibles para pymes. O4. Posibilidad de delivery farmacéutico. O5. Tendencia de digitalización del sector salud. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4

Análisis FODA de la botica D'Salud S.A.C. (continuación)

| Debilidades | Amenazas |
| --- | --- |
| D1. No cuenta con sistema de gestión de ventas. D2. Control manual de fechas de vencimiento. D3. Descontrol de stock por registro en Excel. D4. Pérdida de información de transacciones. D5. Riesgo de dispensar productos vencidos. | A1. Expansión agresiva de cadenas (Inkafarma, MiFarma). A2. Regulación DIGEMID más estricta. A3. Competencia de farmacias online. A4. Variación de precios por tipo de cambio. A5. Sanciones por dispensar productos vencidos. |

Fuente: Elaboración propia.

### Elicitación de Requisitos

La elicitación de requisitos se realizó mediante entrevistas con la gerencia general, observación directa de los procesos operativos en la botica y revisión de los registros manuales utilizados (cuadernos de ventas y hojas de cálculo de inventario). A partir de la información recopilada, se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Tabla 5

Requerimientos funcionales del sistema

| Código | Requerimiento Funcional | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir la gestión de usuarios con control de acceso basado en roles (Administrador y Vendedor). | Alta |
| RF-02 | El sistema debe permitir la gestión de roles con asignación dinámica de permisos. | Alta |
| RF-03 | El sistema debe permitir el mantenimiento del catálogo de categorías de productos (medicamentos, higiene, bebé, suplementos, primeros auxilios). | Alta |
| RF-04 | El sistema debe permitir el mantenimiento del catálogo de productos con código, nombre, laboratorio/marca, unidad de medida y precio. | Alta |
| RF-05 | El sistema debe permitir el mantenimiento de proveedores (distribuidoras farmacéuticas y laboratorios). | Alta |
| RF-06 | El sistema debe permitir el registro de lotes de productos con código de lote, fecha de vencimiento, stock y precio de compra. | Alta |
| RF-07 | El sistema debe permitir el registro de ventas con selección de productos, cantidades y descuento automático de stock por lote (FEFO). | Alta |
| RF-08 | El sistema debe permitir la generación de boletas de venta internas con numeración correlativa. | Alta |
| RF-09 | El sistema debe permitir la consulta del historial de ventas con filtros por fecha y vendedor, así como la reimpresión de boletas. | Alta |
| RF-10 | El sistema debe permitir la cancelación de ventas con reposición automática del stock al lote correspondiente. | Media |
| RF-11 | El sistema debe presentar un dashboard del día con indicadores: ventas, total recaudado, productos vendidos y alertas críticas. | Alta |
| RF-12 | El sistema debe generar alertas automáticas de productos con stock bajo y productos próximos a vencer (menos de 30 días). | Alta |
| RF-13 | El sistema debe permitir la exportación de reportes operativos (ventas por período, productos más vendidos y productos por vencer) en formato Excel. | Media |
| RF-14 | El sistema debe registrar logs de auditoría de las operaciones críticas con usuario, módulo, acción, IP y detalle. | Alta |
| RF-15 | El sistema debe permitir la configuración de los datos generales de la botica (razón social, RUC, dirección, logo). | Baja |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6

Requerimientos no funcionales del sistema

| Código | Categoría | Requerimiento No Funcional |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible 24/7 con un nivel de servicio del 99%. |
| RNF-02 | Rendimiento | El tiempo de respuesta de las operaciones críticas debe ser inferior a 2 segundos. |
| RNF-03 | Compatibilidad | Compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) en sus dos últimas versiones. |
| RNF-04 | Usabilidad | Diseño responsivo, accesible desde computadoras y tablets en el mostrador. |
| RNF-05 | Seguridad | Autenticación basada en sesión con Laravel Breeze, protección CSRF y rate limiting mediante middleware. |
| RNF-06 | Seguridad | Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante el algoritmo bcrypt. |
| RNF-07 | Respaldo | Respaldo automático diario de la base de datos en la plataforma cloud. |
| RNF-08 | Auditoría | Registro de logs de auditoría con usuario, módulo, acción, IP y fecha. |
| RNF-09 | Trazabilidad | Todo movimiento de stock debe quedar trazado por lote y fecha de vencimiento. |
| RNF-10 | Mantenibilidad | Código organizado en una arquitectura monolítica por capas (MVC) y documentación técnica. |

Fuente: Elaboración propia.

### Análisis del Problema

La botica D'Salud S.A.C. presenta una gestión manual de sus operaciones de venta y control de inventario, lo que ha generado problemas significativos que afectan tanto la operatividad del negocio como la seguridad de los clientes. La gestión manual propicia errores humanos frecuentes en el registro de las transacciones de venta, tales como la duplicación de registros, la omisión de productos vendidos y la inconsistencia en los precios registrados.

El control de inventario mediante hojas de cálculo no refleja en tiempo real las cantidades disponibles ni las fechas de vencimiento de los productos, lo cual representa un riesgo crítico en el rubro farmacéutico: la posible dispensación de medicamentos vencidos a los clientes. Adicionalmente, la ausencia de un control sistematizado por lote y fecha de vencimiento impide identificar oportunamente los productos próximos a vencer para aplicar estrategias de rotación o devolución al proveedor.

Esta situación genera pérdidas económicas por merma de productos vencidos que deben ser desechados, y expone al establecimiento a sanciones por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) en caso de fiscalización.

En conclusión, la problemática identificada se resume en cuatro ejes principales: (1) ausencia de un sistema centralizado para la gestión de ventas, (2) descontrol del stock y de los lotes con fecha de vencimiento, (3) imposibilidad de obtener reportes operativos en tiempo real, y (4) riesgo sanitario y regulatorio por la posible dispensación de productos vencidos.

Figura 3

Técnica de los 5 Porqués aplicada al problema central

[INSERTAR FIGURA 3 — Técnica de los 5 Porqués aplicada al problema central]

Nota. Elaboración propia.

## Propuesta de Solución

Frente a la problemática descrita, se propone el desarrollo e implementación de un sistema web para automatizar de manera integral los procesos de gestión de ventas y control de inventario de la botica D'Salud S.A.C. El sistema permitirá registrar ventas con generación automática de boletas internas con numeración correlativa, controlar el stock por lote y fecha de vencimiento aplicando la regla FEFO, generar alertas de productos próximos a vencer y emitir reportes operativos.

### Alternativas de Solución

Frente a la problemática identificada se evaluaron dos alternativas de solución: (1) la adquisición de un software de gestión farmacéutica comercial y (2) el desarrollo de un sistema web a medida.

Alternativa 1: Adquisición de un software comercial. Esta alternativa contempla la adquisición de un software comercial de gestión farmacéutica que incluye funcionalidades de venta e inventario. Sin embargo, requiere pago de licencia mensual, incluye módulos innecesarios para el tamaño del negocio y no permite personalización del formato de boletas ni de los reportes, con un costo aproximado de S/ 9,200 anuales.

Alternativa 2: Desarrollo de un sistema web a medida. Esta alternativa propone el desarrollo de un sistema web personalizado, construido específicamente para cubrir las necesidades operativas de la botica D'Salud S.A.C. El stack tecnológico seleccionado (Laravel + React + MySQL + Inertia.js) es de código abierto, lo que elimina costos de licenciamiento. Esta alternativa fue seleccionada como la más adecuada para el contexto del negocio.

Tabla 7

Comparativo de alternativas de solución

| Criterio | Alt. 1: Software comercial | Alt. 2: Desarrollo a medida |
| --- | --- | --- |
| Adaptación a la lógica de negocio | Baja | Alta |
| Costo anual de licencia | S/ 9,200 | S/ 0 |
| Tiempo de implementación | 1-2 meses | 3-4 meses |
| Personalización de boletas y reportes | No | Sí |
| Mantenibilidad futura | Dependiente del proveedor | Independiente |
| Control sobre los datos | Limitado | Total |
| Decisión | Descartada | Seleccionada |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4

Sistema de gestión farmacéutica genérico

[INSERTAR FIGURA 4 — Sistema de gestión farmacéutica genérico]

Nota. Adaptado de Sistema de Gestión Farmacéutica, 2025, MercadoLibre.

## Factibilidad del Proyecto a Desarrollar

### Factibilidad Técnica

El proyecto cuenta con factibilidad técnica sustentada en la disponibilidad de herramientas de software libre y de los conocimientos del equipo de desarrollo. La totalidad del stack tecnológico seleccionado es de código abierto, lo que asegura la viabilidad técnica dentro del presupuesto disponible.

#### Recursos Tecnológicos

Tabla 8

Recursos tecnológicos para el desarrollo del sistema

| Tipo | Recurso | Descripción | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | PC de desarrollo | Intel Core i7, SSD 512 GB, RAM 16 GB | Disponible |
| Hardware | Internet | Ancho de banda 100 Mbps | Disponible |
| Software | Visual Studio Code | IDE de desarrollo (open source) | S/ 0 |
| Software | Laravel 11 | Framework backend PHP para aplicaciones web con MVC | S/ 0 |
| Software | React 19 + Inertia.js | Framework frontend con App Router | S/ 0 |
| Software | MySQL 8 | Base de datos relacional | S/ 0 |
| Software | Eloquent ORM | ORM de Laravel con gestión de migraciones | S/ 0 |
| Software | Tailwind CSS 4 | Framework de estilos utility-first | S/ 0 |
| Software | Git + GitHub | Control de versiones y repositorio | S/ 0 |
| Software | Railway.app | Plataforma de despliegue cloud | S/ 240/año |

Fuente: Elaboración propia.

### Factibilidad Operativa

La empresa ha colaborado proactivamente al proporcionar información detallada sobre sus procesos de venta y control de inventario, instando al personal pertinente a participar activamente con el equipo de proyecto. La Gerencia General respalda y patrocina de manera integral el desarrollo e implementación de la solución, destacando la importancia estratégica del proyecto. Para garantizar la adopción efectiva del sistema, se planificó una inducción y sensibilización en el uso de tecnologías para los usuarios clave (administrador y técnicos farmacéuticos).

#### Recursos Humanos

Tabla 9

Recursos humanos para el proyecto

| Rol | Cantidad |
| --- | --- |
| Scrum Master / Líder Técnico | 1 |
| Desarrollador Full Stack | 1 |
| Desarrollador DBA | 1 |
| Analista | 1 |
| Total (con dedicación parcial) | 4 |

Fuente: Elaboración propia.

### Factibilidad Económica

La factibilidad económica del proyecto fue evaluada mediante el método del Análisis Costo-Beneficio (B/C ratio), comparando los costos de inversión inicial y operación contra los beneficios económicos esperados producto de la automatización de los procesos de venta e inventario.

#### Análisis Costo-Beneficio

Tabla 10

Costos de desarrollo del sistema

| Concepto | Detalle | Total (S/) |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | 30 h/mes × S/ 20 × 4 meses | 2,400.00 |
| Desarrollador Full Stack | 55 h/mes × S/ 15 × 3 meses | 2,475.00 |
| Desarrollador DBA | 10 h/mes × S/ 12 × 3 meses | 360.00 |
| Analista | 10 h/mes × S/ 11 × 3 meses | 330.00 |
| Hosting Railway.app (anual) | Plan Hobby | 240.00 |
| Pruebas | QA del sistema | 100.00 |
| Capacitación a usuarios | Inducción al sistema | 200.00 |
| Total Inversión Inicial |  | 6,105.00 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11

Costos operativos mensuales del sistema

| Concepto | Detalle | Valor (S/) |
| --- | --- | --- |
| Hosting Railway.app | Plan Hobby (BD + Backend + Frontend) | 20.00 |
| Mantenimiento correctivo | Bugs y actualizaciones de seguridad | 50.00 |
| Total Costo Operativo Mensual |  | 70.00 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12

Beneficios económicos esperados (mensuales)

| Beneficio | Detalle | Valor (S/) |
| --- | --- | --- |
| Ahorro en tiempo de registro manual | Reducción de horas-hombre dedicadas a registro de ventas | 300.00 |
| Reducción de pérdidas por productos vencidos | Detección oportuna de lotes próximos a vencer | 400.00 |
| Reducción de errores en registro de stock | Trazabilidad por lote y fecha de vencimiento | 200.00 |
| Mejora en control de inventario | Reposición oportuna y minimización de quiebres | 150.00 |
| Total Beneficio Mensual |  | 1,050.00 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13

Operación anual y cálculo del beneficio neto

| Concepto | Cálculo (S/) |
| --- | --- |
| Beneficios anuales | 1,050 × 12 = 12,600.00 |
| Costos operativos anuales | 70 × 12 = 840.00 |
| Beneficio neto anual | 12,600 - 840 = 11,760.00 |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5

Gráfico comparativo costo-beneficio

[INSERTAR FIGURA 4 — Gráfico comparativo costo-beneficio]

Nota. Elaboración propia.

El Análisis Costo-Beneficio se calcula como la relación entre los beneficios netos y los costos de inversión, según la fórmula:

Figura 6

Fórmula del análisis Costo-Beneficio

[INSERTAR FIGURA 5 — Fórmula del análisis Costo-Beneficio]

Nota. B/C = Beneficios netos / Costos de inversión.

Figura 7

Reglas de interpretación de Costo-Beneficio

[INSERTAR FIGURA 6 — Reglas de interpretación de Costo-Beneficio]

Nota. Si B/C es mayor a 1, el proyecto es rentable. Si B/C es igual a 1, no genera ganancias ni pérdidas. Si B/C es menor a 1, no es rentable.

Tabla 14

Aplicación de la fórmula y resultado

| Componente | Valor (S/) |
| --- | --- |
| Beneficios netos (anuales) | 11,760.00 |
| Costos de inversión (inicial) | 6,105.00 |
| B/C = Beneficios netos / Costos de inversión | 1.93 |

Fuente: Elaboración propia.

Aplicando la fórmula tanto en los beneficios netos (ahorro anual de S/ 11,760) como en los costos de inversión (S/ 6,105), el índice Costo-Beneficio resulta en 1.93. De acuerdo a las reglas de interpretación, un resultado superior a 1 indica que el proyecto no solo es viable, sino también rentable, recuperándose la inversión en aproximadamente 7 meses desde la puesta en producción.

## Acta de Constitución del Proyecto

La presente acta de constitución formaliza el inicio del proyecto, autorizando su ejecución y estableciendo los lineamientos generales que regirán su desarrollo.

Tabla 15

Acta de Constitución del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Desarrollo e implementación de un Sistema Web para la Gestión de Ventas y Control de Inventario de la Botica D'Salud S.A.C. en San Juan de Miraflores durante el período 2026. |
| Siglas / Código del Proyecto | TAP-DSALUD-2026 |
| Descripción del Proyecto | Desarrollar e implementar un sistema web responsivo desplegado en la nube que cubra los procesos de gestión de ventas y control de inventario de la botica: registro de ventas con generación de boletas internas, control de stock por lote y fecha de vencimiento, alertas de productos próximos a vencer, dashboard del día y reportes operativos. |
| Definición del Producto | Sistema web monolítico construido con Laravel 11 (PHP 8.3) e Inertia.js, frontend en React 19 con Tailwind CSS, base de datos MySQL 8 con Eloquent ORM, autenticación basada en sesión con RBAC (roles y permisos), despliegue en Railway.app y contenedores Docker. |
| Objetivos | Eliminar el uso de cuadernos y hojas de cálculo. Automatizar la generación de boletas internas con numeración correlativa. Trazabilidad por lote y fecha de vencimiento. Alertas de stock bajo y productos próximos a vencer. Reportes operativos en tiempo real. |
| Restricciones | Plazo máximo de 4 meses para la entrega del sistema en producción. Presupuesto cerrado de S/ 6,105 para la inversión inicial. Sistema web responsivo, sin desarrollo de aplicación móvil nativa. Integración con SUNAT (facturación electrónica) queda fuera del alcance. |
| Justificación | La botica D'Salud S.A.C. opera bajo procesos manuales que generan errores, descontrol de stock y riesgo sanitario por dispensación de productos vencidos. La automatización mediante el sistema propuesto es una inversión necesaria para sostener el crecimiento, reducir pérdidas y garantizar la seguridad de los clientes. |
| Patrocinador (Product Owner) | Gerente General de la botica D'Salud S.A.C. |
| Equipo de Desarrollo | Freddy Chávez Sulcahuaman (Scrum Master, Full Stack, DBA, Analista). |
| Cronograma de Hitos | Fase Inicio: 03/Mar/2026 — 23/Mar/2026. Fase Planificación: 24/Mar/2026 — 13/Abr/2026. Fase Implementación: 14/Abr/2026 — 25/May/2026. Fase Revisión y Retrospectiva: 26/May/2026 — 15/Jun/2026. Fase Lanzamiento: 16/Jun/2026 — 30/Jun/2026. |
| Interesados | Gerencia General, Administración, Personal de Ventas / Dispensación, Personal de Almacén, Clientes finales y Equipo de Desarrollo. |
| Riesgos del Proyecto | RI-01. Cambios en requerimientos durante el desarrollo (Prob: Media, Imp: Alto). RI-02. Resistencia al cambio del personal (Prob: Media, Imp: Medio). RI-03. Indisponibilidad de servicios cloud (Prob: Baja, Imp: Alto). RI-04. Pérdida de datos por errores de migración (Prob: Baja, Imp: Alto). RI-05. Atrasos en revisiones por parte del cliente (Prob: Media, Imp: Medio). |
| Presupuesto Estimado | S/ 6,105.00 (inversión inicial) + S/ 840.00 anuales (operación y mantenimiento). |
| Aprobación del Proyecto | Patrocinador (Cliente): Gerente General de la botica D'Salud S.A.C. — [FIRMA] Líder Técnico: Freddy Chávez Sulcahuaman — [FIRMA] Fecha de Aprobación: ___ / ___ / 2026. |

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo II

# Planificación del Proyecto

## Enfoque de gestión de Proyecto

Para la gestión del proyecto D'Salud se optó por utilizar un enfoque ágil, basándose en el marco de trabajo (framework) SCRUM. Este enfoque se caracteriza por entregas iterativas e incrementales organizadas en sprints de duración fija, con colaboración continua entre el equipo de desarrollo y el cliente.

### Justificación del enfoque a Utilizar

Se utilizó Scrum debido a su flexibilidad, lo que permite gestionar proyectos complejos con una estructura que favorece la adaptación continua, la colaboración estrecha con el cliente y la mejora constante. Este enfoque se diferencia significativamente de los métodos tradicionales de gestión de proyectos, que suelen ser más rígidos y seguir un proceso secuencial. (Schwaber y Sutherland, 2020)

Tabla 16

Justificación del enfoque ágil SCRUM

| Factor | Justificación |
| --- | --- |
| Requerimientos cambiantes | El cliente identificó necesidades adicionales durante el desarrollo (reimpresión de boletas, alertas por vencimiento, configuración de empresa) que pudieron ser incorporadas sin afectar el plan general. |
| Disponibilidad del cliente | La gerencia de la botica mostró alta disponibilidad para reuniones de revisión de sprint y validación de entregables. |
| Equipo pequeño | El proyecto se desarrolla con un equipo unipersonal donde el responsable asume múltiples roles, aplicando Scrum Personal. |
| Entrega temprana de valor | El cliente requería contar con funcionalidades operativas lo antes posible, lo que se logra mediante incrementos funcionales por sprint. |
| Mitigación de riesgos | La revisión al final de cada sprint permite detectar y corregir desviaciones tempranamente. |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8

Proceso del Framework de Scrum

[INSERTAR FIGURA 7 — Proceso del Framework de Scrum]

Nota. Adaptado de la Guía Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020).

## Arquitectura de Software

El sistema D'Salud fue construido bajo una arquitectura monolítica con separación clara de responsabilidades siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). La arquitectura comprende tres capas: presentación (componentes React renderizados mediante Inertia.js), lógica de negocio (backend Laravel) y persistencia (base de datos MySQL). Inertia.js conecta el backend con el frontend sin necesidad de una API REST separada, gestionando la autenticación mediante sesiones de Laravel.

Tabla 17

Capas de la arquitectura del sistema D'Salud

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación (Frontend) | React 19, Inertia.js, Tailwind CSS, shadcn/ui | Renderizado de interfaces mediante componentes React, gestión de estado del cliente, validaciones del lado del navegador y comunicación con el backend mediante Inertia.js. |
| Lógica de Negocio (Backend) | Laravel 11, PHP 8.3, Inertia.js, Form Requests | Implementación de la lógica de negocio, control de acceso (RBAC), validación de datos con Form Requests, autenticación por sesión y renderizado de respuestas Inertia. |
| Persistencia (Base de Datos) | MySQL 8, Eloquent ORM | Almacenamiento relacional, gestión de migraciones, control de integridad referencial e índices de optimización. |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9

Diagrama de la arquitectura del sistema D'Salud

[INSERTAR FIGURA 8 — Diagrama de la arquitectura del sistema D'Salud]

Nota. Elaboración propia.

## Administración del Proyecto

### Recursos Humanos del Proyecto

Tabla 18

Recursos humanos para el proyecto

| Rol | Funciones | Encargado |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Facilita las ceremonias Scrum, gestiona el backlog y elimina impedimentos. | Freddy Chávez Sulcahuaman |
| Desarrollador Full Stack | Implementa el backend con Laravel y el frontend con React e Inertia.js. | Freddy Chávez Sulcahuaman |
| DBA | Diseña el modelo relacional, define los modelos Eloquent y administra las migraciones. | Freddy Chávez Sulcahuaman |
| Analista | Eliciza y documenta requisitos, prioriza historias y valida criterios de aceptación. | Freddy Chávez Sulcahuaman |

Fuente: Elaboración propia.

### Modelos, métodos y artefactos a aplicar

El proyecto aplica los modelos, métodos y artefactos propios del marco SCRUM, complementados con técnicas de modelado UML para la documentación del diseño del sistema.

Tabla 19

Modelos, métodos y artefactos aplicados

| Categoría | Elemento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Roles SCRUM | Product Owner | Representado por la Gerencia General de la botica D'Salud S.A.C. |
| Roles SCRUM | Scrum Master | Freddy Chávez Sulcahuaman, facilitador de ceremonias. |
| Roles SCRUM | Equipo de Desarrollo | Freddy Chávez (Backend) y Freddy Chávez (Frontend, QA). |
| Eventos | Sprint Planning | Reunión de planificación al inicio de cada sprint. |
| Eventos | Daily Scrum | Reunión diaria breve para sincronización. |
| Eventos | Sprint Review | Demostración al cliente al final de cada sprint. |
| Eventos | Sprint Retrospective | Retrospectiva del equipo al final de cada sprint. |
| Artefactos | Product Backlog | Lista priorizada de Historias de Usuario. |
| Artefactos | Sprint Backlog | Subconjunto comprometido para cada sprint. |
| Artefactos | Incremento | Funcionalidad operativa entregada al final de cada sprint. |
| Visuales | Scrum Board / Kanban | Tablero con tareas en estados To Do / In Progress / Done. |
| Visuales | Burn Down Chart | Gráfico de avance de tareas pendientes vs tiempo del sprint. |
| UML | Diagrama de Clases / Modelo de Datos | Estructura relacional de los modelos Eloquent. |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10

Artefactos de Scrum

[INSERTAR FIGURA 9 — Artefactos de Scrum]

Nota. Adaptado de la Guía Scrum.

Figura 11

Eventos de Scrum (timeboxing)

[INSERTAR FIGURA 10 — Eventos de Scrum (timeboxing)]

Nota. Adaptado de la Guía Scrum.

## Planificación del Proyecto

### Plan del Proyecto

El proyecto se organiza en cinco fases distintas, alineadas al ciclo de vida ágil bajo el marco Scrum: Inicio, Planificación, Implementación, Revisión y Retrospectiva, y Lanzamiento.

Figura 12

Plan del Proyecto

[INSERTAR FIGURA 11 — Plan del Proyecto]

Nota. Diagrama de las 5 fases del proyecto D'Salud. Elaboración propia.

## Objetivos del Proyecto y Alcances

### Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información web para la botica D'Salud S.A.C. que automatice y digitalice los procesos de gestión de ventas y control de inventario, eliminando el uso de registros manuales y proporcionando visibilidad en tiempo real del estado de las operaciones diarias.

### Objetivos Específicos

Tabla 20

Objetivos específicos del proyecto

| Código | Objetivo Específico |
| --- | --- |
| OE-01 | Implementar un módulo de gestión de usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC) y permisos granulares. |
| OE-02 | Implementar el mantenimiento de los catálogos maestros del sistema: categorías, productos, lotes y proveedores. |
| OE-03 | Implementar el módulo de control de inventario con trazabilidad por lote y fecha de vencimiento aplicando la regla FEFO. |
| OE-04 | Implementar el módulo de ventas con descuento automático de stock por lote y generación de boletas internas con numeración correlativa. |
| OE-05 | Implementar la consulta del historial de ventas y la cancelación de ventas con reposición automática del stock. |
| OE-06 | Implementar un dashboard del día con indicadores clave y alertas de stock bajo y productos próximos a vencer. |
| OE-07 | Implementar la exportación de reportes operativos a formato Excel. |
| OE-08 | Implementar el módulo de auditoría con registro automático de operaciones críticas. |
| OE-09 | Desplegar el sistema en producción sobre la plataforma cloud Railway.app. |
| OE-10 | Capacitar a los usuarios finales y entregar la documentación técnica y manual de usuario. |

Fuente: Elaboración propia.

### Alcance del Proyecto

El sistema D'Salud automatiza el proceso de gestión de ventas y control de inventario de la botica D'Salud S.A.C. mediante los siguientes módulos:

Módulo de Autenticación: autenticación segura basada en sesión con Laravel Breeze, cifrado de contraseñas con bcrypt, protección CSRF, rate limiting y gestión de sesiones.

Módulo de Usuarios y Roles: gestión de usuarios con dos roles principales (Administrador y Vendedor) y permisos granulares por módulo y acción.

Módulo de Categorías: mantenimiento del catálogo de categorías (medicamentos, higiene, bebé, suplementos, primeros auxilios).

Módulo de Productos: mantenimiento de productos con código, nombre, laboratorio/marca, unidad de medida y precio.

Módulo de Lotes e Inventario: registro de lotes con código, fecha de vencimiento, stock y precio de compra. Aplicación de la regla FEFO.

Módulo de Proveedores: mantenimiento de distribuidoras farmacéuticas y laboratorios.

Módulo de Ventas: registro de ventas con generación automática de boletas internas con numeración correlativa y descuento automático de stock por lote.

Módulo de Historial de Ventas: consulta del histórico de ventas con filtros por fecha y vendedor, así como reimpresión de boletas.

Módulo de Reportes: dashboard del día con indicadores y exportación de reportes operativos (ventas, productos más vendidos, productos por vencer) a formato Excel.

Módulo de Auditoría: registro automático de logs de operaciones críticas con usuario, módulo, acción, IP y detalle.

Módulo de Empresa: configuración de los datos generales de la botica (razón social, RUC, dirección, logo).

El sistema NO contempla los siguientes alcances en su versión final, considerados fuera del proyecto y dejados para futuras fases de desarrollo:

Emisión de comprobantes de pago electrónicos (factura/boleta) conforme a la normativa de SUNAT.

Integración con DIGEMID para reporte de medicamentos controlados.

Venta de medicamentos controlados con receta retenida.

Módulo de órdenes de compra a proveedores.

Gestión de empleados, planilla y asistencia.

Aplicación móvil nativa (Android / iOS).

Pasarela de pagos online y delivery integrado.

Módulo de devoluciones de productos al cliente.

### Beneficios del Proyecto

Eliminación de errores manuales en el registro de ventas.

Trazabilidad por lote y fecha de vencimiento de cada producto.

Reducción de pérdidas por productos vencidos no detectados.

Alertas automáticas de stock bajo y productos próximos a vencer.

Generación rápida y consistente de boletas internas.

Reportes en tiempo real para la toma de decisiones.

Cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento (FEFO).

Reducción del riesgo sanitario y regulatorio asociado a productos vencidos.

### Interesados

Tabla 21

Interesados del proyecto

| Interesado | Rol | Interés / Expectativa | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General D'Salud | Patrocinador / Product Owner | Modernizar operaciones, reducir errores y mejorar la calidad de servicio. | Alta |
| Área de Ventas y Dispensación | Usuario funcional | Disponer de un sistema ágil para el registro de ventas y la emisión de boletas internas. | Alta |
| Área de Almacén | Usuario funcional | Controlar el stock por lote y fecha de vencimiento con alertas oportunas. | Media |
| Área de Compras | Usuario funcional | Reponer productos a tiempo según las alertas de stock bajo y productos por vencer. | Media |
| Clientes finales | Beneficiario indirecto | Recibir productos vigentes y en óptimas condiciones, con una atención ágil. | Baja |
| Equipo de Desarrollo | Ejecutor | Cumplir los compromisos de sprint dentro del plazo y presupuesto. | Alta |
| Asesor Académico IDAT | Validador | Verificar el cumplimiento de los lineamientos académicos del TAP. | Media |

Fuente: Elaboración propia.

### Supuestos

Tabla 22

Supuestos del proyecto

| Código | Supuesto |
| --- | --- |
| SU-01 | La gerencia mantendrá el compromiso y disponibilidad para reuniones de revisión de sprint. |
| SU-02 | Los usuarios estarán disponibles para las sesiones de capacitación programadas. |
| SU-03 | La conexión a Internet en la planta será estable durante toda la operación. |
| SU-04 | La información histórica de clientes, rutas y productos suministrada por el cliente es confiable. |
| SU-05 | Los servicios cloud (Railway.app) mantendrán su disponibilidad y precios durante el desarrollo. |
| SU-06 | El equipo de desarrollo dispondrá de los recursos técnicos necesarios. |
| SU-07 | No habrá cambios sustanciales en las reglas de negocio durante el último sprint. |

Fuente: Elaboración propia.

### Factores Críticos de Éxito (FCE)

Tabla 23

Factores Críticos de Éxito

| Código | Factor Crítico de Éxito |
| --- | --- |
| FCE-01 | Compromiso y disponibilidad de la gerencia para validación continua. |
| FCE-02 | Capacitación efectiva del personal usuario antes del lanzamiento. |
| FCE-03 | Definición clara y estable del alcance de cada sprint. |
| FCE-04 | Calidad y completitud de los datos maestros iniciales (clientes, rutas, productos). |
| FCE-05 | Cumplimiento de las pruebas de aceptación al cierre de cada sprint. |
| FCE-06 | Despliegue exitoso y estable del sistema en producción. |
| FCE-07 | Adopción del sistema por parte de los usuarios operativos. |

Fuente: Elaboración propia.

### Matriz de Riesgo

Figura 13

Matriz de Riesgo de Probabilidad e Impacto

[INSERTAR FIGURA 12 — Matriz de Riesgo de Probabilidad e Impacto]

Nota. Elaboración propia.

Tabla 24

Matriz de riesgos del proyecto

| Código | Riesgo | Prob. | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RI-01 | Cambios en requerimientos durante el desarrollo | Media | Alto | Aplicar enfoque ágil con priorización del Product Backlog. |
| RI-02 | Resistencia al cambio del personal de la botica | Media | Medio | Capacitación temprana y diseño de interfaz simplificada. |
| RI-03 | Indisponibilidad de servicios cloud (Railway.app) | Baja | Alto | Configuración de respaldos automáticos diarios y plan de contingencia. |
| RI-04 | Pérdida de datos por errores de migración | Baja | Alto | Pruebas exhaustivas de migraciones en ambiente de staging. |
| RI-05 | Atrasos en revisiones por parte del cliente | Media | Medio | Calendario fijo de sprint reviews y comunicación semanal. |
| RI-06 | Falla en la conectividad de la botica | Baja | Medio | Diseño de interfaces tolerantes a latencia y modo de venta sin conexión limitado. |
| RI-07 | Errores en el cálculo de stock por venta concurrente | Media | Alto | Uso de transacciones de Laravel (DB::transaction) con bloqueo para el descuento de stock. |
| RI-08 | Olvido de actualizar fechas de vencimiento en lotes | Media | Alto | Validación obligatoria de fecha de vencimiento al registrar lote. |

Fuente: Elaboración propia.

### Comunicaciones

Tabla 25

Plan de comunicaciones del proyecto

| Tipo de Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Canal | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Equipo + Product Owner | Inicio de sprint | Videoconferencia | Scrum Master |
| Daily Scrum | Equipo de desarrollo | Diaria | Videoconferencia / Chat | Equipo |
| Sprint Review | Equipo + Product Owner + interesados | Fin de sprint | Reunión presencial | Scrum Master |
| Sprint Retrospective | Equipo de desarrollo | Fin de sprint | Reunión del equipo | Scrum Master |
| Reporte de avance | Patrocinador y asesor académico | Quincenal | Documento PDF / Email | Líder Técnico |
| Comunicación ad hoc | Equipo + Product Owner | Cuando se requiera | WhatsApp / Email | Cualquiera |
| Documentación del sistema | Cliente + equipo | Permanente | Wiki / Repositorio Git | Equipo |

Fuente: Elaboración propia.

### Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta utilizada en la gestión de proyectos que ayuda a organizar y visualizar las tareas necesarias desde el comienzo hasta el final del proyecto. Cada tarea se representa con una barra que varía en longitud según su duración. (Santos, 2024)

Figura 14

Diagrama de Gantt planificado del proyecto D'Salud

[INSERTAR FIGURA 13 — Diagrama de Gantt planificado del proyecto D'Salud]

Nota. El cronograma muestra los 5 sprints distribuidos entre marzo y junio de 2026, más una fase de cierre en julio. Elaboración propia.

Capítulo III

# Ejecución del Proyecto

## Fase de Inicio

### Visión del Proyecto

Desarrollar una plataforma web que automatice los procesos de gestión de ventas y control de inventario de la botica D'Salud S.A.C., proporcionando trazabilidad por lote y fecha de vencimiento, alertas oportunas de stock bajo y productos por vencer, y reportes operativos en tiempo real, eliminando el uso de registros manuales basados en cuadernos y hojas de cálculo para garantizar la seguridad y eficiencia en la dispensación de productos farmacéuticos.

### Presentación del Lanzamiento del Proyecto (Kick Off)

La reunión de Kick Off del proyecto D'Salud se realizó el día 03 de marzo de 2026 con la participación de la Gerencia General de D'Salud S.A.C. (Product Owner) y el equipo de desarrollo. Durante la reunión se presentaron los siguientes puntos: presentación del equipo, objetivos del proyecto, alcance del proyecto, cronograma y sprints, metodología SCRUM, plan de comunicación, riesgos identificados, compromisos y acuerdos.

Figura 15

Acta de Kick Off del proyecto D'Salud

[INSERTAR FIGURA 14 — Acta de Kick Off del proyecto D'Salud]

Nota. Presentación del lanzamiento. Elaboración propia.

### Historias de Usuario

Las Historias de Usuario son descripciones de los requisitos formuladas en uno o dos enunciados, usando un lenguaje accesible y comprensible para el usuario. La estructura típica consta de tres componentes: Como (rol), Quiero (necesidad), Para (valor). (Álvarez, 2020)

Tabla 26

Historias de Usuario del sistema D'Salud

| Código | Épica | Como | Quiero | Para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | E1 Acceso | Usuario | iniciar sesión con correo y contraseña | acceder al sistema de manera segura. |
| HU-02 | E1 Acceso | Administrador | gestionar usuarios del sistema | controlar el acceso a las funcionalidades. |
| HU-03 | E1 Acceso | Administrador | gestionar roles y permisos | diferenciar el acceso entre administrador y vendedor. |
| HU-04 | E2 Catálogos | Administrador | gestionar categorías de productos | organizar el catálogo (medicamentos, higiene, bebé, etc.). |
| HU-05 | E2 Catálogos | Administrador | gestionar el catálogo de productos | registrar nombre, marca, presentación y precio. |
| HU-06 | E2 Catálogos | Administrador | registrar lotes con fecha de vencimiento | controlar la trazabilidad por lote. |
| HU-07 | E2 Catálogos | Administrador | gestionar proveedores | asociar lotes y compras a su proveedor. |
| HU-08 | E3 Ventas | Vendedor | registrar una venta | iniciar y completar la transacción del cliente. |
| HU-09 | E3 Ventas | Vendedor | generar la boleta interna | entregar al cliente un comprobante numerado. |
| HU-10 | E3 Ventas | Vendedor | consultar el historial de ventas | auditar las ventas realizadas en el día. |
| HU-11 | E3 Ventas | Vendedor | reimprimir una boleta | atender solicitudes posteriores del cliente. |
| HU-12 | E3 Ventas | Administrador | cancelar una venta con justificación | corregir errores y reponer el stock. |
| HU-13 | E4 Reportes | Administrador | consultar el dashboard del día | tener visibilidad operativa en tiempo real. |
| HU-14 | E4 Reportes | Administrador | ver alertas de stock bajo | reponer productos antes del quiebre. |
| HU-15 | E4 Reportes | Administrador | ver alertas de productos por vencer | tomar decisiones de rotación o devolución. |
| HU-16 | E4 Reportes | Administrador | exportar reporte de ventas por período | analizar las ventas de un rango de fechas. |
| HU-17 | E4 Reportes | Administrador | exportar reporte de productos más vendidos | identificar los productos de mayor rotación. |
| HU-18 | E4 Reportes | Administrador | exportar reporte de productos por vencer | planificar la rotación de inventario. |
| HU-19 | E5 Auditoría | Administrador | consultar el log de auditoría | rastrear responsabilidades en operaciones críticas. |
| HU-20 | E2 Catálogos | Administrador | configurar los datos de la botica | personalizar boletas y reportes. |

Fuente: Elaboración propia.

### Product Backlog

El Product Backlog es una lista que incluye todas las historias de usuario planificadas para el desarrollo del proyecto, accesibles y transparentes para todo el equipo. (Molina, 2023)

### Épicas

Las Épicas se originan a partir de funcionalidades, módulos del producto o características generales que requieren varios sprints para completarse. (Romero, 2021)

Tabla 27

Product Backlog agrupado por Épicas

| Épicas | HU_ID | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1. Acceso | HU-01 | Iniciar sesión |
| E1. Acceso | HU-02 | Gestionar usuarios |
| E1. Acceso | HU-03 | Gestionar roles y permisos |
| E2. Catálogos | HU-04 | Gestionar categorías |
| E2. Catálogos | HU-05 | Gestionar productos |
| E2. Catálogos | HU-06 | Registrar lotes con fecha de vencimiento |
| E2. Catálogos | HU-07 | Gestionar proveedores |
| E2. Catálogos | HU-20 | Configurar datos de la botica |
| E3. Ventas | HU-08 | Registrar venta |
| E3. Ventas | HU-09 | Generar boleta interna |
| E3. Ventas | HU-10 | Consultar historial de ventas |
| E3. Ventas | HU-11 | Reimprimir boleta |
| E3. Ventas | HU-12 | Cancelar venta |
| E4. Reportes | HU-13 | Dashboard del día |
| E4. Reportes | HU-14 | Alertas de stock bajo |
| E4. Reportes | HU-15 | Alertas de productos por vencer |
| E4. Reportes | HU-16 | Reporte de ventas por período |
| E4. Reportes | HU-17 | Reporte de productos más vendidos |
| E4. Reportes | HU-18 | Reporte de productos por vencer |
| E5. Auditoría | HU-19 | Log de auditoría |

Fuente: Elaboración propia.

## Fase de Planificación

### Historias de Usuario Priorizadas

La técnica MoSCoW es un método de priorización empleado en SCRUM para clasificar los ítems del product backlog en cuatro categorías: M (Must Have - Tiene que estar), S (Should Have - Debe tener), C (Could Have - Podría tener) y W (Won't Have - No se incluirá ahora). (Solé, 2023)

Figura 16

Técnica de priorización MoSCoW

[INSERTAR FIGURA 15 — Técnica de priorización MoSCoW]

Nota. Adaptado de la técnica MoSCoW.

Tabla 28

Historias de Usuario Priorizadas

| HU_ID | Descripción | MoSCoW | Sprint Asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión con correo y contraseña | Must | Sprint 1 |
| HU-02 | Gestionar usuarios del sistema | Must | Sprint 1 |
| HU-03 | Gestionar roles y permisos | Must | Sprint 1 |
| HU-04 | Gestionar categorías de productos | Must | Sprint 1 |
| HU-05 | Gestionar el catálogo de productos | Must | Sprint 2 |
| HU-06 | Registrar lotes con fecha de vencimiento | Must | Sprint 2 |
| HU-07 | Gestionar proveedores | Must | Sprint 2 |
| HU-08 | Registrar una venta | Must | Sprint 3 |
| HU-09 | Generar la boleta interna | Must | Sprint 3 |
| HU-10 | Consultar el historial de ventas | Must | Sprint 3 |
| HU-12 | Cancelar una venta con justificación | Should | Sprint 3 |
| HU-13 | Consultar el dashboard del día | Must | Sprint 4 |
| HU-14 | Ver alertas de stock bajo | Must | Sprint 4 |
| HU-15 | Ver alertas de productos por vencer | Must | Sprint 4 |
| HU-16 | Exportar reporte de ventas por período | Must | Sprint 4 |
| HU-17 | Exportar reporte de productos más vendidos | Should | Sprint 4 |
| HU-18 | Exportar reporte de productos por vencer | Must | Sprint 4 |
| HU-11 | Reimprimir una boleta | Should | Sprint 5 |
| HU-19 | Consultar el log de auditoría | Should | Sprint 5 |
| HU-20 | Configurar los datos de la botica | Could | Sprint 5 |

Fuente: Elaboración propia.

### Estimación de Tareas de las Historias de Usuario

El Planning Poker es una técnica de estimación que ayuda a los equipos ágiles a determinar el nivel de esfuerzo necesario para completar una historia de usuario. Se utilizan cartas con valores de la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). (Laoyan, 2024)

Figura 17

Cartas de Planning Poker utilizadas

[INSERTAR FIGURA 16 — Cartas de Planning Poker utilizadas]

Nota. Sucesión de Fibonacci aplicada a la estimación ágil.

Figura 18

Aplicación Scrum Poker para estimación

[INSERTAR FIGURA 17 — Aplicación Scrum Poker para estimación]

Nota. Herramienta utilizada por el equipo para Planning Poker.

Tabla 29

Estimación de Tareas de las Historias de Usuario

| SPRINT | HU_ID | ID_Tarea | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01 | T01 | 5 |
|  |  | T02 | 8 |
|  |  | T03 | 8 |
|  |  | T04 | 5 |
|  | HU-02 | T05 | 5 |
|  |  | T06 | 8 |
|  |  | T07 | 8 |
|  |  | T08 | 5 |
|  | HU-03 | T09 | 5 |
|  |  | T10 | 8 |
|  |  | T11 | 8 |
|  |  | T12 | 5 |
|  | HU-04 | T13 | 5 |
|  |  | T14 | 8 |
|  |  | T15 | 8 |
|  |  | T16 | 5 |
| Sprint 2 | HU-05 | T17 | 5 |
|  |  | T18 | 8 |
|  |  | T19 | 8 |
|  |  | T20 | 5 |
|  | HU-06 | T21 | 5 |
|  |  | T22 | 8 |
|  |  | T23 | 8 |
|  |  | T24 | 5 |
|  | HU-07 | T25 | 5 |
|  |  | T26 | 8 |
|  |  | T27 | 8 |
|  |  | T28 | 5 |
| Sprint 3 | HU-08 | T29 | 5 |
|  |  | T30 | 8 |
|  |  | T31 | 8 |
|  |  | T32 | 5 |
|  | HU-09 | T33 | 5 |
|  |  | T34 | 8 |
|  |  | T35 | 8 |
|  |  | T36 | 5 |
|  | HU-10 | T37 | 5 |
|  |  | T38 | 8 |
|  |  | T39 | 8 |
|  |  | T40 | 5 |
|  | HU-12 | T41 | 5 |
|  |  | T42 | 8 |
|  |  | T43 | 8 |
|  |  | T44 | 5 |
| Sprint 4 | HU-13 | T45 | 5 |
|  |  | T46 | 8 |
|  |  | T47 | 8 |
|  |  | T48 | 5 |
|  | HU-14 | T49 | 5 |
|  |  | T50 | 8 |
|  |  | T51 | 8 |
|  |  | T52 | 5 |
|  | HU-15 | T53 | 5 |
|  |  | T54 | 8 |
|  |  | T55 | 8 |
|  |  | T56 | 5 |
|  | HU-16 | T57 | 5 |
|  |  | T58 | 8 |
|  |  | T59 | 8 |
|  |  | T60 | 5 |
|  | HU-17 | T61 | 5 |
|  |  | T62 | 8 |
|  |  | T63 | 8 |
|  |  | T64 | 5 |
|  | HU-18 | T65 | 5 |
|  |  | T66 | 8 |
|  |  | T67 | 8 |
|  |  | T68 | 5 |
| Sprint 5 | HU-11 | T69 | 5 |
|  |  | T70 | 8 |
|  |  | T71 | 8 |
|  |  | T72 | 5 |
|  | HU-19 | T73 | 5 |
|  |  | T74 | 8 |
|  |  | T75 | 8 |
|  |  | T76 | 5 |
|  | HU-20 | T77 | 5 |
|  |  | T78 | 8 |
|  |  | T79 | 8 |
|  |  | T80 | 5 |

Fuente: Elaboración propia.

### Product Backlog Priorizado y Estimado

Tabla 30

Product Backlog Priorizado y Estimado

| HU_ID | Descripción | MoSCoW | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión con correo y contraseña | Must | 26 |
| HU-02 | Gestionar usuarios del sistema | Must | 26 |
| HU-03 | Gestionar roles y permisos | Must | 26 |
| HU-04 | Gestionar categorías de productos | Must | 26 |
| HU-05 | Gestionar el catálogo de productos | Must | 26 |
| HU-06 | Registrar lotes con fecha de vencimiento | Must | 26 |
| HU-07 | Gestionar proveedores | Must | 26 |
| HU-08 | Registrar una venta | Must | 26 |
| HU-09 | Generar la boleta interna | Must | 26 |
| HU-10 | Consultar el historial de ventas | Must | 26 |
| HU-12 | Cancelar una venta con justificación | Should | 26 |
| HU-13 | Consultar el dashboard del día | Must | 26 |
| HU-14 | Ver alertas de stock bajo | Must | 26 |
| HU-15 | Ver alertas de productos por vencer | Must | 26 |
| HU-16 | Exportar reporte de ventas por período | Must | 26 |
| HU-17 | Exportar reporte de productos más vendidos | Should | 26 |
| HU-18 | Exportar reporte de productos por vencer | Must | 26 |
| HU-11 | Reimprimir una boleta | Should | 26 |
| HU-19 | Consultar el log de auditoría | Should | 26 |
| HU-20 | Configurar los datos de la botica | Could | 26 |

Fuente: Elaboración propia.

### Sprint Planning

Tabla 31

Sprint Planning

| Sprint | HU_ID | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01 | Iniciar sesión con correo y contraseña |
|  | HU-02 | Gestionar usuarios del sistema |
|  | HU-03 | Gestionar roles y permisos |
|  | HU-04 | Gestionar categorías de productos |
| Sprint 2 | HU-05 | Gestionar el catálogo de productos |
|  | HU-06 | Registrar lotes con fecha de vencimiento |
|  | HU-07 | Gestionar proveedores |
| Sprint 3 | HU-08 | Registrar una venta |
|  | HU-09 | Generar la boleta interna |
|  | HU-10 | Consultar el historial de ventas |
|  | HU-12 | Cancelar una venta con justificación |
| Sprint 4 | HU-13 | Consultar el dashboard del día |
|  | HU-14 | Ver alertas de stock bajo |
|  | HU-15 | Ver alertas de productos por vencer |
|  | HU-16 | Exportar reporte de ventas por período |
|  | HU-17 | Exportar reporte de productos más vendidos |
|  | HU-18 | Exportar reporte de productos por vencer |
| Sprint 5 | HU-11 | Reimprimir una boleta |
|  | HU-19 | Consultar el log de auditoría |
|  | HU-20 | Configurar los datos de la botica |

Fuente: Elaboración propia.

### Descomposición de Tareas (Plantilla Scrum)

Tabla 32

Sprint 1 - Descomposición de Tareas

| SPRINT | HU_ID | ID_Tarea | Descripción de las Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01 | T01 | Análisis de Iniciar sesión con correo y contraseña |
|  |  | T02 | Diseño de Iniciar sesión con correo y contraseña |
|  |  | T03 | Implementación y programación de Iniciar sesión con correo y contraseña |
|  |  | T04 | Pruebas de Iniciar sesión con correo y contraseña |
|  | HU-02 | T05 | Análisis de Gestionar usuarios del sistema |
|  |  | T06 | Diseño de Gestionar usuarios del sistema |
|  |  | T07 | Implementación y programación de Gestionar usuarios del sistema |
|  |  | T08 | Pruebas de Gestionar usuarios del sistema |
|  | HU-03 | T09 | Análisis de Gestionar roles y permisos |
|  |  | T10 | Diseño de Gestionar roles y permisos |
|  |  | T11 | Implementación y programación de Gestionar roles y permisos |
|  |  | T12 | Pruebas de Gestionar roles y permisos |
|  | HU-04 | T13 | Análisis de Gestionar categorías de productos |
|  |  | T14 | Diseño de Gestionar categorías de productos |
|  |  | T15 | Implementación y programación de Gestionar categorías de productos |
|  |  | T16 | Pruebas de Gestionar categorías de productos |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 33

Sprint 2 - Descomposición de Tareas

| SPRINT | HU_ID | ID_Tarea | Descripción de las Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | HU-05 | T17 | Análisis de Gestionar el catálogo de productos |
|  |  | T18 | Diseño de Gestionar el catálogo de productos |
|  |  | T19 | Implementación y programación de Gestionar el catálogo de productos |
|  |  | T20 | Pruebas de Gestionar el catálogo de productos |
|  | HU-06 | T21 | Análisis de Registrar lotes con fecha de vencimiento |
|  |  | T22 | Diseño de Registrar lotes con fecha de vencimiento |
|  |  | T23 | Implementación y programación de Registrar lotes con fecha de vencimiento |
|  |  | T24 | Pruebas de Registrar lotes con fecha de vencimiento |
|  | HU-07 | T25 | Análisis de Gestionar proveedores |
|  |  | T26 | Diseño de Gestionar proveedores |
|  |  | T27 | Implementación y programación de Gestionar proveedores |
|  |  | T28 | Pruebas de Gestionar proveedores |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34

Sprint 3 - Descomposición de Tareas

| SPRINT | HU_ID | ID_Tarea | Descripción de las Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 | HU-08 | T29 | Análisis de Registrar una venta |
|  |  | T30 | Diseño de Registrar una venta |
|  |  | T31 | Implementación y programación de Registrar una venta |
|  |  | T32 | Pruebas de Registrar una venta |
|  | HU-09 | T33 | Análisis de Generar la boleta interna |
|  |  | T34 | Diseño de Generar la boleta interna |
|  |  | T35 | Implementación y programación de Generar la boleta interna |
|  |  | T36 | Pruebas de Generar la boleta interna |
|  | HU-10 | T37 | Análisis de Consultar el historial de ventas |
|  |  | T38 | Diseño de Consultar el historial de ventas |
|  |  | T39 | Implementación y programación de Consultar el historial de ventas |
|  |  | T40 | Pruebas de Consultar el historial de ventas |
|  | HU-12 | T41 | Análisis de Cancelar una venta con justificación |
|  |  | T42 | Diseño de Cancelar una venta con justificación |
|  |  | T43 | Implementación y programación de Cancelar una venta con justificación |
|  |  | T44 | Pruebas de Cancelar una venta con justificación |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 35

Sprint 4 - Descomposición de Tareas

| SPRINT | HU_ID | ID_Tarea | Descripción de las Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4 | HU-13 | T45 | Análisis de Consultar el dashboard del día |
|  |  | T46 | Diseño de Consultar el dashboard del día |
|  |  | T47 | Implementación y programación de Consultar el dashboard del día |
|  |  | T48 | Pruebas de Consultar el dashboard del día |
|  | HU-14 | T49 | Análisis de Ver alertas de stock bajo |
|  |  | T50 | Diseño de Ver alertas de stock bajo |
|  |  | T51 | Implementación y programación de Ver alertas de stock bajo |
|  |  | T52 | Pruebas de Ver alertas de stock bajo |
|  | HU-15 | T53 | Análisis de Ver alertas de productos por vencer |
|  |  | T54 | Diseño de Ver alertas de productos por vencer |
|  |  | T55 | Implementación y programación de Ver alertas de productos por vencer |
|  |  | T56 | Pruebas de Ver alertas de productos por vencer |
|  | HU-16 | T57 | Análisis de Exportar reporte de ventas por período |
|  |  | T58 | Diseño de Exportar reporte de ventas por período |
|  |  | T59 | Implementación y programación de Exportar reporte de ventas por período |
|  |  | T60 | Pruebas de Exportar reporte de ventas por período |
|  | HU-17 | T61 | Análisis de Exportar reporte de productos más vendidos |
|  |  | T62 | Diseño de Exportar reporte de productos más vendidos |
|  |  | T63 | Implementación y programación de Exportar reporte de productos más vendidos |
|  |  | T64 | Pruebas de Exportar reporte de productos más vendidos |
|  | HU-18 | T65 | Análisis de Exportar reporte de productos por vencer |
|  |  | T66 | Diseño de Exportar reporte de productos por vencer |
|  |  | T67 | Implementación y programación de Exportar reporte de productos por vencer |
|  |  | T68 | Pruebas de Exportar reporte de productos por vencer |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 36

Sprint 5 - Descomposición de Tareas

| SPRINT | HU_ID | ID_Tarea | Descripción de las Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 5 | HU-11 | T69 | Análisis de Reimprimir una boleta |
|  |  | T70 | Diseño de Reimprimir una boleta |
|  |  | T71 | Implementación y programación de Reimprimir una boleta |
|  |  | T72 | Pruebas de Reimprimir una boleta |
|  | HU-19 | T73 | Análisis de Consultar el log de auditoría |
|  |  | T74 | Diseño de Consultar el log de auditoría |
|  |  | T75 | Implementación y programación de Consultar el log de auditoría |
|  |  | T76 | Pruebas de Consultar el log de auditoría |
|  | HU-20 | T77 | Análisis de Configurar los datos de la botica |
|  |  | T78 | Diseño de Configurar los datos de la botica |
|  |  | T79 | Implementación y programación de Configurar los datos de la botica |
|  |  | T80 | Pruebas de Configurar los datos de la botica |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 37

Plantilla Scrum del proyecto

| SPRINT | HU_ID | Descripción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01 | Iniciar sesión con correo y contraseña | Freddy Chávez | 03/03/2026 | 23/03/2026 | Terminado |
| Sprint 1 | HU-02 | Gestionar usuarios del sistema | Freddy Chávez | 03/03/2026 | 23/03/2026 | Terminado |
| Sprint 1 | HU-03 | Gestionar roles y permisos | Freddy Chávez | 03/03/2026 | 23/03/2026 | Terminado |
| Sprint 1 | HU-04 | Gestionar categorías de productos | Freddy Chávez | 03/03/2026 | 23/03/2026 | Terminado |
| Sprint 2 | HU-05 | Gestionar el catálogo de productos | Freddy Chávez | 24/03/2026 | 13/04/2026 | Terminado |
| Sprint 2 | HU-06 | Registrar lotes con fecha de vencimiento | Freddy Chávez | 24/03/2026 | 13/04/2026 | Terminado |
| Sprint 2 | HU-07 | Gestionar proveedores | Freddy Chávez | 24/03/2026 | 13/04/2026 | Terminado |
| Sprint 3 | HU-08 | Registrar una venta | Freddy Chávez | 14/04/2026 | 04/05/2026 | Terminado |
| Sprint 3 | HU-09 | Generar la boleta interna | Freddy Chávez | 14/04/2026 | 04/05/2026 | Terminado |
| Sprint 3 | HU-10 | Consultar el historial de ventas | Freddy Chávez | 14/04/2026 | 04/05/2026 | Terminado |
| Sprint 3 | HU-12 | Cancelar una venta con justificación | Freddy Chávez | 14/04/2026 | 04/05/2026 | Terminado |
| Sprint 4 | HU-13 | Consultar el dashboard del día | Freddy Chávez | 05/05/2026 | 25/05/2026 | Terminado |
| Sprint 4 | HU-14 | Ver alertas de stock bajo | Freddy Chávez | 05/05/2026 | 25/05/2026 | Terminado |
| Sprint 4 | HU-15 | Ver alertas de productos por vencer | Freddy Chávez | 05/05/2026 | 25/05/2026 | Terminado |
| Sprint 4 | HU-16 | Exportar reporte de ventas por período | Freddy Chávez | 05/05/2026 | 25/05/2026 | Terminado |
| Sprint 4 | HU-17 | Exportar reporte de productos más vendidos | Freddy Chávez | 05/05/2026 | 25/05/2026 | Terminado |
| Sprint 4 | HU-18 | Exportar reporte de productos por vencer | Freddy Chávez | 05/05/2026 | 25/05/2026 | Terminado |
| Sprint 5 | HU-11 | Reimprimir una boleta | Freddy Chávez | 26/05/2026 | 15/06/2026 | Terminado |
| Sprint 5 | HU-19 | Consultar el log de auditoría | Freddy Chávez | 26/05/2026 | 15/06/2026 | Terminado |
| Sprint 5 | HU-20 | Configurar los datos de la botica | Freddy Chávez | 26/05/2026 | 15/06/2026 | Terminado |

Fuente: Elaboración propia.

## Fase de Implementación

### Incremento del Sprint Backlog

Durante cada Sprint, las tareas de las historias de usuario se realizaron según el cronograma acordado. El progreso se mostró en el tablero de gestión Trello con cuatro columnas: Por hacer, Proceso, Pruebas y Terminado.

Figura 19

Incremento del Sprint Backlog - Sprint 1

[INSERTAR FIGURA 18 — Incremento del Sprint Backlog - Sprint 1]

Nota. Tablero de Trello al cierre del Sprint 1.

Figura 20

Incremento del Sprint Backlog - Sprint 2

[INSERTAR FIGURA 19 — Incremento del Sprint Backlog - Sprint 2]

Nota. Tablero de Trello al cierre del Sprint 2.

Figura 21

Incremento del Sprint Backlog - Sprint 3

[INSERTAR FIGURA 20 — Incremento del Sprint Backlog - Sprint 3]

Nota. Tablero de Trello al cierre del Sprint 3.

Figura 22

Incremento del Sprint Backlog - Sprint 4

[INSERTAR FIGURA 21 — Incremento del Sprint Backlog - Sprint 4]

Nota. Tablero de Trello al cierre del Sprint 4.

Figura 23

Incremento del Sprint Backlog - Sprint 5

[INSERTAR FIGURA 22 — Incremento del Sprint Backlog - Sprint 5]

Nota. Tablero de Trello al cierre del Sprint 5.

### Mantenimiento del Product Backlog

Durante la ejecución del proyecto se realizaron sesiones de refinamiento del Product Backlog (backlog grooming) con el Product Owner, donde se ajustaron prioridades, se incorporaron nuevas HU emergentes y se replanificaron HU pendientes. Como parte de este mantenimiento se documentó la replanificación de alcance del proyecto, en la que se descartaron los módulos de compras, producción e inventario originalmente considerados, ajustando el alcance al MVP de gestión de ventas y control de inventario aprobado por el Product Owner.

Figura 24

Mantenimiento del Product Backlog

[INSERTAR FIGURA 23 — Mantenimiento del Product Backlog]

Nota. Sesión de refinamiento del Product Backlog. Elaboración propia.

### Daily Scrum Meeting

La stand up meeting, también conocida como daily scrum, es una reunión corta diaria donde los integrantes del equipo responden tres preguntas clave: ¿Qué lograste ayer?, ¿En qué te vas a enfocar hoy?, ¿Hay algún impedimento? La duración recomendada no supera los 15 minutos. (Laoyan, 2024)

Figura 25

Acta de Daily Scrum Meeting de los Sprints 1 y 2

[INSERTAR FIGURA 24 — Acta de Daily Scrum Meeting de los Sprints 1 y 2]

Nota. Las actas de los Sprints 3, 4 y 5 se encuentran en el Anexo C.

### Desarrollo del Sprint Backlog

El desarrollo de las tareas del Sprint Backlog se realizó utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo, Laravel 11 con PHP para la implementación del backend, React 19 con Inertia.js y Tailwind CSS para el frontend, y Eloquent ORM para la persistencia con MySQL. El control de versiones se gestionó mediante Git con repositorio en GitHub.

Figura 26

Reunión de desarrollo del Sprint Backlog

[INSERTAR FIGURA 25 — Reunión de desarrollo del Sprint Backlog]

Nota. Sesión de codificación con Visual Studio Code. Elaboración propia.

## Fase Revisión y Retrospectiva

### Scrum Board / Tablero Kanban

Durante la ejecución de cada sprint, el equipo utilizó un tablero Kanban con cuatro columnas (Por Hacer, Proceso, Pruebas, Terminado) para visualizar el avance de las tareas.

Figura 27

Scrum Board del Sprint 1

[INSERTAR FIGURA 26 — Scrum Board del Sprint 1]

Nota. Cierre del Sprint 1 con todas las HU en estado Terminado.

Figura 28

Scrum Board del Sprint 2

[INSERTAR FIGURA 27 — Scrum Board del Sprint 2]

Nota. Cierre del Sprint 2 con todas las HU en estado Terminado.

Figura 29

Scrum Board del Sprint 3

[INSERTAR FIGURA 28 — Scrum Board del Sprint 3]

Nota. Cierre del Sprint 3 con todas las HU en estado Terminado.

Figura 30

Scrum Board del Sprint 4

[INSERTAR FIGURA 29 — Scrum Board del Sprint 4]

Nota. Cierre del Sprint 4 con todas las HU en estado Terminado.

Figura 31

Scrum Board del Sprint 5

[INSERTAR FIGURA 30 — Scrum Board del Sprint 5]

Nota. Cierre del Sprint 5 con todas las HU en estado Terminado.

### Validación de los Sprints (Sprint Review)

Al cierre de cada sprint se realizó una reunión de Sprint Review con la presencia del Product Owner, donde el equipo demostró las funcionalidades completadas. Las HU que pasaron las pruebas de aceptación se marcaron como Done.

Tabla 38

Sprint Review de los Sprints 1, 2, 3, 4 y 5

| Sprint | HU_ID | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | HU-01 | Iniciar sesión con correo y contraseña | Terminado |
|  | HU-02 | Gestionar usuarios del sistema | Terminado |
|  | HU-03 | Gestionar roles y permisos | Terminado |
|  | HU-04 | Gestionar categorías de productos | Terminado |
| Sprint 2 | HU-05 | Gestionar el catálogo de productos | Terminado |
|  | HU-06 | Registrar lotes con fecha de vencimiento | Terminado |
|  | HU-07 | Gestionar proveedores | Terminado |
| Sprint 3 | HU-08 | Registrar una venta | Terminado |
|  | HU-09 | Generar la boleta interna | Terminado |
|  | HU-10 | Consultar el historial de ventas | Terminado |
|  | HU-12 | Cancelar una venta con justificación | Terminado |
| Sprint 4 | HU-13 | Consultar el dashboard del día | Terminado |
|  | HU-14 | Ver alertas de stock bajo | Terminado |
|  | HU-15 | Ver alertas de productos por vencer | Terminado |
|  | HU-16 | Exportar reporte de ventas por período | Terminado |
|  | HU-17 | Exportar reporte de productos más vendidos | Terminado |
|  | HU-18 | Exportar reporte de productos por vencer | Terminado |
| Sprint 5 | HU-11 | Reimprimir una boleta | Terminado |
|  | HU-19 | Consultar el log de auditoría | Terminado |
|  | HU-20 | Configurar los datos de la botica | Terminado |

Fuente: Elaboración propia.

### Burn Down Chart

El Burn Down Chart es una gráfica que muestra la tasa de progreso durante un Sprint. Esta herramienta proporciona información sobre el trabajo restante, las tareas completadas y el tiempo disponible para finalizar el sprint. (Mancuzo, 2021)

Figura 32

Burn Down Chart del Sprint 1

[INSERTAR FIGURA 31 — Burn Down Chart del Sprint 1]

Nota. Línea estimada vs línea real del Sprint 1.

Figura 33

Burn Down Chart del Sprint 2

[INSERTAR FIGURA 32 — Burn Down Chart del Sprint 2]

Nota. Línea estimada vs línea real del Sprint 2.

Figura 34

Burn Down Chart del Sprint 3

[INSERTAR FIGURA 33 — Burn Down Chart del Sprint 3]

Nota. Línea estimada vs línea real del Sprint 3.

Figura 35

Burn Down Chart del Sprint 4

[INSERTAR FIGURA 34 — Burn Down Chart del Sprint 4]

Nota. Línea estimada vs línea real del Sprint 4.

Figura 36

Burn Down Chart del Sprint 5

[INSERTAR FIGURA 35 — Burn Down Chart del Sprint 5]

Nota. Línea estimada vs línea real del Sprint 5.

### Creación de la Lista de Impediment Log

Tabla 39

Impediment Log

| N° | Impedimento | Estado |
| --- | --- | --- |
| 101 | Cambio de alcance solicitado por el Product Owner: descartar módulos de compras, producción e inventario para enfocar el MVP en gestión de ventas y control de inventario. | Resuelto |
| 102 | Indisponibilidad puntual del entorno de Railway durante el despliegue del Sprint 3. | Resuelto |
| 103 | Documentación pendiente de algunos endpoints del backend que retrasaba el avance del frontend. | Resuelto |

Fuente: Elaboración propia.

### Retrospectiva del Sprint

Al finalizar cada sprint el equipo realizó una sesión de Sprint Retrospective aplicando la dinámica de tres preguntas para identificar oportunidades de mejora.

Tabla 40

Retrospectiva del Sprint 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Lugar | Google Meet |
| Fecha | 23/03/2026 |
| Hora Inicio / Hora Fin | 5:00 pm – 5:30 pm |
| Número de Iteración | 1 |
| Personas convocadas | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| Personas que asistieron | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| ¿Qué se hizo bien en la iteración? | Se completaron las HU de autenticación, gestión de usuarios, roles y categorías según el cronograma. |
| ¿Qué no se hizo bien en la iteración? | Algunas estimaciones fueron optimistas en HU complejas como la gestión de permisos granulares. |
| ¿Qué mejoras se implementarán en la siguiente iteración? | Establecer plazos más realistas considerando la complejidad del RBAC y la curva de aprendizaje. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 41

Retrospectiva del Sprint 2

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Lugar | Google Meet |
| Fecha | 13/04/2026 |
| Hora Inicio / Hora Fin | 5:00 pm – 5:30 pm |
| Número de Iteración | 2 |
| Personas convocadas | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| Personas que asistieron | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| ¿Qué se hizo bien en la iteración? | Se completó la gestión de productos, lotes con fecha de vencimiento y proveedores. |
| ¿Qué no se hizo bien en la iteración? | Retraso por discusión sobre la regla FEFO para descuento de stock por lote. |
| ¿Qué mejoras se implementarán en la siguiente iteración? | Documentar formalmente la regla FEFO en el repositorio para futuras referencias. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 42

Retrospectiva del Sprint 3

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Lugar | Google Meet |
| Fecha | 04/05/2026 |
| Hora Inicio / Hora Fin | 5:00 pm – 5:30 pm |
| Número de Iteración | 3 |
| Personas convocadas | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| Personas que asistieron | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| ¿Qué se hizo bien en la iteración? | Se implementó el flujo completo de venta: registro, generación de boleta, descuento de stock y cancelación. |
| ¿Qué no se hizo bien en la iteración? | Estimaciones poco precisas en la integración del descuento de stock por lote. |
| ¿Qué mejoras se implementarán en la siguiente iteración? | Refinar las estimaciones aplicando planning poker más estricto en lo relativo a transacciones. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 43

Retrospectiva del Sprint 4

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Lugar | Google Meet |
| Fecha | 25/05/2026 |
| Hora Inicio / Hora Fin | 5:00 pm – 5:30 pm |
| Número de Iteración | 4 |
| Personas convocadas | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| Personas que asistieron | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| ¿Qué se hizo bien en la iteración? | Se entregaron 3 reportes Excel (ventas, productos más vendidos, productos por vencer) y un dashboard del día con KPIs. |
| ¿Qué no se hizo bien en la iteración? | Retraso en la implementación de las alertas en el dashboard por ausencia de un patrón claro de notificaciones. |
| ¿Qué mejoras se implementarán en la siguiente iteración? | Adoptar un patrón consistente de notificaciones reutilizable en todo el frontend. |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 44

Retrospectiva del Sprint 5

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Lugar | Google Meet |
| Fecha | 15/06/2026 |
| Hora Inicio / Hora Fin | 5:00 pm – 5:30 pm |
| Número de Iteración | 5 |
| Personas convocadas | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| Personas que asistieron | Freddy Chávez, Freddy Chávez |
| ¿Qué se hizo bien en la iteración? | Se incorporó el log de auditoría automático mediante observers de Eloquent. |
| ¿Qué no se hizo bien en la iteración? | La documentación experimentó cambios porque algunos módulos aún no estaban terminados. |
| ¿Qué mejoras se implementarán en la siguiente iteración? | Establecer un plazo concreto para elaborar la documentación final. |

Fuente: Elaboración propia.

### Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación fueron ejecutadas al cierre de cada sprint con la participación del Product Owner, validando que cada HU cumpla con sus criterios de aceptación.

Tabla 45

Prueba de aceptación N° 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | HU-08 / HU-09: Registrar venta y generar boleta |
| Descripción de la Historia | Como Vendedor quiero registrar una venta seleccionando productos del catálogo y generar la boleta interna correspondiente con numeración correlativa, descontando el stock automáticamente del lote más próximo a vencer (FEFO). |
| Criterios de Aceptación | CA1. Permite buscar productos por nombre o código. CA2. Selecciona automáticamente el lote más próximo a vencer (FEFO). CA3. Valida que el stock sea suficiente al guardar. CA4. Calcula el subtotal y total de la venta. CA5. Genera la boleta interna con numeración correlativa. CA6. Descuenta automáticamente el stock del lote correspondiente. |
| Resultado | Aprobada |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 37

Demo de la Historia de Usuario HU-08 (Registrar Venta)

[INSERTAR FIGURA 36 — Demo de la Historia de Usuario HU-08 (Registrar Venta)]

Nota. Capturas del flujo: selección de productos, cálculo de total y generación de boleta interna. Elaboración propia.

Tabla 46

Prueba de aceptación N° 2

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | HU-15 / HU-18: Alertas y reporte de productos por vencer |
| Descripción de la Historia | Como Administrador quiero ver alertas de productos próximos a vencer en el dashboard del día y exportar el reporte de productos por vencer en Excel para tomar decisiones de rotación o devolución al proveedor. |
| Criterios de Aceptación | CA1. Identifica productos con vencimiento menor a 30 días. CA2. Muestra los días restantes y la cantidad en stock. CA3. Resalta visualmente los lotes críticos. CA4. Permite exportar el reporte a Excel con filtros aplicados. CA5. El reporte incluye lote, producto, fecha de vencimiento y stock. |
| Resultado | Aprobada |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 38

Demo del control de inventario y alertas por vencer

[INSERTAR FIGURA 37 — Demo del control de inventario y alertas por vencer]

Nota. Listado de productos próximos a vencer con días restantes y stock disponible. Elaboración propia.

## Fase de Lanzamiento

### Actas de Conformidad de los Entregables

Al cierre del proyecto se firmaron las Actas de Conformidad de cada entregable con la Gerencia General de la botica D'Salud S.A.C., dejando constancia del cumplimiento de los criterios de aceptación.

Tabla 47

Acta de Conformidad de los Entregables

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Desarrollo e implementación de un Sistema Web para la Gestión de Ventas y Control de Inventario de la Botica D'Salud S.A.C. en San Juan de Miraflores. |
| Siglas del Proyecto | TAP-DSALUD-2026 |
| Nombre del Cliente o Patrocinador | la botica D'Salud S.A.C. |
| Declaración de la Aceptación Formal | Se confirma que el proyecto D'Salud ha recibido la aceptación y aprobación oficial del Gerente General de la empresa D'Salud S.A.C., conforme a los criterios de aceptación definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. |
| Observaciones Adicionales | Ninguna. |
| Aceptado por | Gerente General de la botica D'Salud S.A.C. |
| Fecha de Aceptación | 30/06/2026 |
| Distribuido y Aceptado por | Gerente General de la botica D'Salud S.A.C. |

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo IV

# Programación

## Implementación de la Arquitectura de Software

El sistema D'Salud fue implementado bajo una arquitectura monolítica siguiendo el patrón MVC. La separación de responsabilidades es estricta: el frontend (React) se renderiza mediante Inertia.js, que recibe los datos directamente desde los controladores del backend (Laravel) sin una API REST separada, y el backend persiste los datos en MySQL a través de Eloquent ORM. La autenticación se gestiona mediante sesiones de Laravel.

Figura 39

Arquitectura del sistema D'Salud

[INSERTAR FIGURA 38 — Arquitectura del sistema D'Salud]

Nota. Diagrama de la arquitectura monolítica MVC. Elaboración propia.

## Creación de la Base de Datos

La base de datos del sistema D'Salud es MySQL 8 y su esquema fue modelado mediante Eloquent ORM y las migraciones de Laravel. El esquema cuenta con 13 tablas que cubren los dominios de autenticación con RBAC, catálogos, inventario por lotes, ventas con boletas, auditoría y empresa.

Tabla 48

Tablas principales del esquema de base de datos

| Dominio | Tablas | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y RBAC | usuarios, roles, permisos, rol_permisos | Gestión de usuarios con dos roles principales (Administrador, Vendedor) y permisos granulares. |
| Catálogos Maestros | categorias, productos, proveedores | Datos maestros del catálogo farmacéutico. |
| Inventario | lotes | Lotes por producto con código, fecha de vencimiento, stock y precio de compra. |
| Ventas | ventas, detalle_ventas, boletas | Ventas con líneas de detalle y boleta interna asociada con numeración correlativa. |
| Auditoría | registro_auditoria | Log de operaciones críticas con usuario, módulo, acción, IP y detalle. |
| Empresa | empresa | Configuración de los datos generales de la botica. |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 40

Modelo Entidad-Relación de la base de datos D'Salud

[INSERTAR FIGURA 39 — Modelo Entidad-Relación de la base de datos D'Salud]

Nota. Generado a partir de las migraciones de Laravel. El script SQL completo se encuentra en el Anexo B.

## Implementación de Librerías y Dependencias

La gestión de dependencias del backend se realiza mediante Composer y la del frontend mediante npm. Las dependencias se declaran en los archivos composer.json y package.json respectivamente, dentro de un único proyecto Laravel que integra el frontend mediante Inertia.js.

Tabla 49

Implementación de librerías y dependencias

| N° | Dependencia | Utilidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laravel 11 | Framework PHP para construir aplicaciones web con el patrón MVC. |
| 2 | PHP 8.3 | Lenguaje de programación del backend del sistema. |
| 3 | Inertia.js | Adaptador que conecta el backend Laravel con el frontend React sin API REST separada. |
| 4 | React 19 | Librería JavaScript para la construcción de interfaces de usuario reactivas. |
| 5 | MySQL 8 | Sistema gestor de base de datos relacional. |
| 6 | Eloquent ORM | ORM de Laravel para el mapeo objeto-relacional y la gestión de migraciones. |
| 7 | Laravel Breeze | Starter kit de autenticación basada en sesión para el stack React + Inertia. |
| 8 | spatie/laravel-permission | Gestión de roles y permisos granulares (RBAC). |
| 9 | Form Requests | Validación declarativa de los datos de entrada en el backend. |
| 10 | Middleware de Laravel | Control de acceso, throttling de peticiones y protección de rutas. |
| 11 | Laravel Excel (maatwebsite/excel) | Generación y exportación de archivos Excel desde el backend. |
| 12 | Tailwind CSS | Framework CSS utility-first para diseño responsivo. |
| 13 | shadcn/ui | Componentes de interfaz reutilizables y accesibles para React. |
| 14 | Vite | Empaquetador de assets del frontend integrado con Laravel. |
| 15 | Ziggy | Exposición de las rutas de Laravel en el frontend React. |
| 16 | Docker + Docker Compose | Plataforma de contenedores para empaquetado y despliegue consistente. |

Fuente: Elaboración propia.

## Codificación del Back End

El backend fue construido con Laravel 11 aplicando el patrón MVC, la separación en controladores y servicios de dominio, y el uso de Form Requests para la validación de datos. La autenticación se implementa mediante sesión con Laravel Breeze y la autorización mediante middleware y políticas (Gates/Policies) que validan los permisos del usuario sobre cada ruta.

Figura 41

Codificación del módulo de autenticación (Backend)

[INSERTAR FIGURA 40 — Codificación del módulo de autenticación (Backend)]

Nota. Captura de Visual Studio Code con la implementación de AuthController.php.

Figura 42

Codificación del módulo de ventas (Backend)

[INSERTAR FIGURA 41 — Codificación del módulo de ventas (Backend)]

Nota. Captura de Visual Studio Code con VentaService.php y la transacción de creación de venta con descuento FEFO de stock.

## Codificación del Front End

El frontend fue construido con React 19 mediante Inertia.js, que recibe las propiedades directamente desde los controladores de Laravel. El estado del usuario autenticado se comparte de forma global a través de los datos compartidos de Inertia (shared data). La interfaz se construye con componentes de shadcn/ui sobre Tailwind CSS. Las páginas protegidas se agrupan bajo un layout que valida la autenticación y renderiza el sidebar de navegación.

Tabla 50

Páginas del frontend

| Ruta | Página | Permiso requerido |
| --- | --- | --- |
| /login | Inicio de sesión | Público |
| / | Dashboard del día | dashboard.read |
| /usuarios | Gestión de usuarios | usuarios.read |
| /roles | Gestión de roles y permisos | roles.read |
| /categorias | Catálogo de categorías | categorias.read |
| /productos | Catálogo de productos | productos.read |
| /inventario/lotes | Lotes por producto | lotes.read |
| /proveedores | Catálogo de proveedores | proveedores.read |
| /ventas/nueva | Registrar nueva venta | ventas.create |
| /ventas | Historial de ventas | ventas.read |
| /reportes | Exportación de reportes Excel | reportes.read |
| /auditoria | Log de auditoría | auditoria.read |
| /configuracion | Configuración de la botica | empresa.update |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 43

Pantalla de inicio de sesión del sistema D'Salud

[INSERTAR FIGURA 42 — Pantalla de inicio de sesión del sistema D'Salud]

Nota. Frontend React con Inertia.js y autenticación por sesión.

Figura 44

Dashboard ejecutivo del sistema D'Salud

[INSERTAR FIGURA 43 — Dashboard ejecutivo del sistema D'Salud]

Nota. Indicadores del día: ventas, total recaudado, productos vendidos y alertas críticas.

Figura 45

Codificación del frontend (Página de Ventas)

[INSERTAR FIGURA 44 — Codificación del frontend (Página de Ventas)]

Nota. Captura de Visual Studio Code con la implementación de la página /ventas.

## Codificación de Consultas y Reportes

El módulo de reportes utiliza la librería Laravel Excel (maatwebsite/excel) para generar archivos Excel desde el backend. Cada reporte realiza una consulta agregada a la base de datos mediante Eloquent y construye un archivo .xlsx con encabezados, formato y estilos.

Tabla 51

Listado de Consultas del sistema

| N° | Listado de Consultas |
| --- | --- |
| 1 | Listado de Usuarios |
| 2 | Listado de Roles y Permisos |
| 3 | Listado de Categorías |
| 4 | Listado de Productos |
| 5 | Listado de Lotes con fecha de vencimiento |
| 6 | Listado de Proveedores |
| 7 | Listado de Ventas con filtros (fecha, vendedor, estado) |
| 8 | Listado de Boletas Internas |
| 9 | Listado de Productos con stock bajo |
| 10 | Listado de Productos próximos a vencer |
| 11 | Listado de Auditoría con filtros (usuario, módulo, fecha) |
| 12 | Indicadores del Dashboard del Día |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 52

Listado de Reportes del sistema

| N° | Reporte |
| --- | --- |
| 1 | Reporte de Ventas por Período (Excel) |
| 2 | Reporte de Productos Más Vendidos (Excel) |
| 3 | Reporte de Productos por Vencer (Excel) |
| 4 | Reporte de Lotes con Stock Bajo (Excel) |
| 5 | Reporte de Auditoría (Excel) |

Fuente: Elaboración propia.

## Codificación de Mantenedores (CRUD)

Cada catálogo maestro implementa un mantenedor estándar con las operaciones Create, Read, Update y Delete (lógico mediante el flag activo). Los mantenedores siguen el mismo patrón en backend y frontend.

Tabla 53

Mantenedores CRUD del sistema

| Catálogo | Rutas de Recurso (Controlador) | Validaciones principales |
| --- | --- | --- |
| Categorías | GET, POST, PATCH, DELETE /categorias | Nombre único, descripción opcional, estado activo/inactivo. |
| Productos | GET, POST, PATCH, DELETE /productos | Código de barras único, categoría válida, unidad de medida y precio mayor a cero. |
| Lotes | GET, POST, PATCH, DELETE /lotes | Producto válido, código de lote único por producto, fecha de vencimiento futura, stock no negativo. |
| Proveedores | GET, POST, PATCH, DELETE /proveedores | RUC único de 11 dígitos, razón social obligatoria, contacto válido. |
| Usuarios | GET, POST, PATCH, DELETE /usuarios | Correo único, contraseña cifrada con bcrypt, rol válido (Administrador o Vendedor). |
| Roles | GET, POST, PATCH, DELETE /roles | Nombre único, asignación de permisos por módulo y acción. |

Fuente: Elaboración propia.

## Codificación de Procesos Transaccionales

Los procesos transaccionales del sistema corresponden a operaciones que afectan múltiples tablas y requieren consistencia. Estos procesos se implementan mediante transacciones de base de datos de Laravel (DB::transaction) para garantizar el principio ACID.

Tabla 54

Procesos transaccionales del sistema

| Proceso | Tablas Afectadas | Lógica |
| --- | --- | --- |
| Registrar Venta | ventas, detalle_ventas, lotes, boletas | Inserción atómica de venta + detalles + descuento de stock por lote (FEFO) + emisión de boleta interna correlativa. |
| Cancelar Venta | ventas, detalle_ventas, lotes, registro_auditoria | Marca la venta como ANULADA, repone stock al lote correspondiente y registra el motivo en auditoría. |
| Recepción de Lote | lotes, productos | Inserción de nuevo lote con fecha de vencimiento + recálculo del stock total del producto. |
| Reimpresión de Boleta | boletas | Lectura de la boleta original; no modifica datos, registra evento de reimpresión en auditoría. |
| Auditoría automática | registro_auditoria | Observer de Eloquent que registra cada operación de escritura con los datos del usuario y la petición. |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 46

Codificación del proceso transaccional de creación de venta

[INSERTAR FIGURA 45 — Codificación del proceso transaccional de creación de pedido]

Nota. Captura del método registrarVenta() de VentaService usando DB::transaction con descuento FEFO de stock.